御 見 積 書

発行日：2026年6月27日
見積番号：KAI-2026-001

一般社団法人KAI　御中

理事　菊地雅文 様

平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

下記のとおりお見積申し上げます。

件名：　快単 英単語記憶アプリ 開発（Second Stage・体験版機能・動画連携機能）

| お見積合計金額（税込） | ¥440,000 |
| --- | --- |

| 項目 | 内容 | 数量 | 金額（税抜） |
| --- | --- | --- | --- |
| Second Stage 開発 | 問題画面・解答画面の新規実装、複数問題/解答のタテ並び表示、データスキーマ拡張、項目別音声機能、対象語フィルタ等を含みます。 | 1式 | ¥250,000 |
| 体験版機能の実装 | アンロックコード方式（学習対象範囲のブロック1・2を無料体験範囲として開放、3ブロック目以降はコード入力で全範囲アンロック）。コード入力画面、検証ロジック、オフラインコード生成ツールを含みます。 | 1式 | ¥100,000 |
| Vimeo動画連携機能 | アプリ内ビデオ一覧画面、WebViewプレイヤー組み込み、ブロックと記憶用ビデオの紐付け、Vimeoドメイン制限の設定を含みます。 | 1式 | ¥50,000 |
| 小計（税抜） |  |  | ¥400,000 |
| 消費税（10%） |  |  | ¥40,000 |
| 合計（税込） |  |  | ¥440,000 |

【支払条件】

・Second Stage 開発：半金（¥125,000＋税）を2026年7月初旬、残金（¥125,000＋税）を完成・納品時にお願いいたします。

・体験版機能および動画連携機能：完成・納品時に一括でお願いいたします。

【納期】

・Second Stage 開発：基本データ完成後、約4〜6週間を目安に納品いたします。

・体験版機能：Second Stage 開発と並行して進め、同時納品いたします。

・動画連携機能：Vimeo動画のアップロード完了後、約2週間を目安に納品いたします。

【見積有効期限】

本見積書の発行日より30日間有効とさせていただきます。

【備考】

・本見積はソースコード、Android向けAPK納品、簡易マニュアルを含みます。

・iOS版ビルド・App Store/Google Play 申請対応は別途ご相談ください。

・お振込手数料はご依頼主様にてご負担をお願いいたします。

【発行元】

AKAME

氏名：　〇〇〇〇〇〇

住所：　〒〇〇〇-〇〇〇〇　〇〇〇〇〇〇

電話：　〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

メール：　〇〇〇〇〇＠〇〇〇.com

【お振込先】

銀行名：　〇〇銀行　〇〇支店

口座種別：普通　口座番号：〇〇〇〇〇〇〇

口座名義：　〇〇〇〇〇〇（カナ）